|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ANEXO II | | | |
| **Níveis** | **Pacote de Trabalho** | **Descrição** | **Critério de Aceitação** |
|
|
|
| **1.** | **Iniciação** | Inicio do processo | Acordado com o cliente |
| ***1.1*** | ***Entrevista*** | Reuniões feitas com o cliente para levantamento de requisitos. | Todas as reuniões foram documentadas |
|
| ***1.2*** | ***Preenchimento da ata de reunião*** | Tudo o que foi abordado e os principais pontos são indicados na ata de reunião | As atas foram preenchidas logo depois das reuniões e foram assinadas pelo cliente |
| **2.** | **Planejamento** | Inicia o planejamento do sistema | Acordado com o cliente |
| ***2.1*** | ***Preenchimento do Termo de Abertura de Projeto*** | Especifica algumas funcionalidades do sistema, previa divisão de tarefas para o desenvolvimento do sistema, entre outros requisitos. | O cliente assinou o documento concorda dando com as especificações |
| ***2.2*** | ***Especificação de Requisitos*** | Documentação que possuí todos os requisitos do sistema | Documento apresentado para o cliente e aprovado |
| ***2.3*** | ***Especificação de Entidades*** | Apresentará uma pequena previa do que será armazenado no banco de dados |  |
| ***2.4*** | ***DER*** | Uma parte visual do banco de dados | Proprietário (Cleriton) conferindo e validando |
| ***2.5*** | ***EAP*** | Estrutura analítica do projeto | Proprietário (Cleriton) conferindo e validando |
| ***2.6*** | ***Caso de uso*** | Diagrama visual do funcionamento do software | Proprietário (Cleriton) conferindo e validando |
| ***2.7*** | ***Diagrama de classe*** | Representação da estrutura e relações das classes que servem de modelo para objetos. | Proprietário (Cleriton) conferindo e validando |
| ***2.8*** | ***Criação de Interfaces*** | Uma previa de como será o layout do sistema | Conferindo e validando |
| ***2.9*** | ***PGP*** | Este processo tem como finalidade documentar todas as ações necessárias para definir, preparar, integrar e coordenar todos os planos de desenvolvimento. | Gerencia (Cleriton) conferindo e validando |
| ***2.10*** | ***Proposta Comercial*** | Tudo que o projeto abrangerá deve ser explicitado nesta proposta |  |
| ***2.11*** | ***Manual do Usuário*** | Um documento onde o usuário poderá pesquisar funcionalidades do sistema caso haja duvidas no uso de algumas funções | O cliente e usuário |
| ***2.12*** | ***Help Online*** | Um pequeno resumo do manual do usuário para que ele possa rapidamente tirar suas duvidas | O cliente vai analisar o help online e validar |
| ***3.*** | ***Desenvolvimento*** | Criação das classes para a codificação do sistema | De acordo com o cliente. |
| ***4.*** | ***Teste e Validação*** | Realização de teste para verificação de possíveis erros. |  |
| ***5.*** | ***Implantação*** | Fim do projeto e instalação do software. |  |
|  |  |  |  |