**ANEXO 03 – CRONOGRAMA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MC Software | | | | | | | | | | |
| **TAREFAS** | **TEMPO PREVISTO** | | | | | **TEMPO REALIZADO** | | | | **OBSERVAÇÕES** |
| ***Inicio*** | | | ***Termino*** | | ***Inicio*** | | ***Termino*** | |
| **1. Iniciação** |  | | | | | | | | | |
| ***1.1 Entrevista*** | 27/04/2015 | | 27/04/2015 | | | 27/04/2015 | | 27/04/2015 | | Sem observações |
| ***1.2 Preenchimentos da Ata de Reunião*** | 27/04/2015 | | 27/04/2015 | | | 27/04/2015 | | 27/04/2015 | | Sem observações |
| **2. Planejamento** |  | | | | | | | | | |
| ***2.1 EAP*** | 28/04/2015 | 28/04/2015 | | | 28/04/2015 | | 28/04/2015 | | Sem observações | |
| ***2.2 Preenchimentos do Termo de Abertura de Projeto*** | 04/05/2015 | 04/05/2015 | | | 04/05/2015 | | 04/05/2015 | | Sem observações | |
| ***2.3 Dicionários da EAP*** | 13/05/2015 | 16/05/2015 | | | 16/05/2015 | | 16/05/2015 | | Sem observações | |
| ***2.4 PGP*** | 10/05/2015 | 10/05/2015 | | | 16/05/2015 | | 16/05/2015 | | Sem observações | |
| ***2.5 Especificações de Requisitos*** | 27/04/2015 | 30/04/2015 | | | 01/05/2015 | | 01/05/2015 | | Sem observações | |
| ***2.6 Descrições do caso de uso*** | 04/05/2015 | 07/05/2015 | | | 07/05/2015 | | 07/05/2015 | |  | |
| ***2.7 Diagramas do caso de uso*** | 04/05/2015 | 04/05/2015 | | | 04/05/2015 | | 04/05/2015 | | Sem observações | |
| ***2.8 Especificações de Entidades*** |  |  | | |  | |  | |  | |
| ***2.9 DER*** | 18/05/2015 | 18/05/2015 | | | 18/05/2015 | | 18/05/2015 | | Sem observações | |
| ***2.10 Criações das Interfaces*** | 11/05/2015 | 15/05/2015 | | | 15/05/2015 | | 15/05/2015 | | Sem observações | |
| ***2.11 Manual do usuário*** | 22/05/2015 | 23/05/2015 | | | 22/05/2015 | | 23/05/2015 | |  | |
| ***2.12 Help Online*** |  |  | | |  | |  | |  | |
| ***2.13 Termos de Encerramento*** | 23/05/2015 | 23/05/2015 | | | 23/05/2015 | | 23/05/2015 | |  | |
| **3. Desenvolvimento** |  |  | | |  | |  | |  | |
| **3.1 Etapa 1.** |  |  | | |  | |  | |  | |
| ***3.1.1 Gerenciar Clientes*** |  |  | | |  | |  | |  | |
| ***3.1.1.2 Implementação*** | 19/05/2015 | 23/05/2015 | | | 19/05/2015 | | 23/05/2015 | |  | |
| ***3.1.1.3 Testes e Validação*** | 19/05/2015 | 23/05/2015 | | | 19/05/2015 | | 23/05/2015 | |  | |
| ***3.1.1.4 Refinamento*** | 19/05/2015 | 23/05/2015 | | | 19/05/2015 | | 23/05/2015 | |  | |
| ***3.1.5 Help Online*** | 19/05/2015 | 23/05/2015 | | | 19/05/2015 | | 23/05/2015 | |  | |
| ***3.1.6 Testes*** | 19/05/2015 | 23/05/2015 | | | 19/05/2015 | | 23/05/2015 | |  | |
| ***3.1.7 Validação*** | 19/05/2015 | 23/05/2015 | | | 19/05/2015 | | 23/05/2015 | |  | |
| ***3.1.8 Refinamento de Requisitos*** | 19/05/2015 | 23/05/2015 | | | 19/05/2015 | | 23/05/2015 | |  | |
| ***3.1.2 Etapa 2.*** |  |  | | |  | |  | |  | |
| ***3.1.1 Gerenciar Fornecedores*** |  |  | | |  | |  | |  | |
| ***3.1.2 Implementação*** | 13/05/2015 | 18/05/2015 | | | 13/05/2015 | | 18/05/2015 | |  | |
| ***3.1.3 Testes e Validação*** | 13/05/2015 | 18/05/2015 | | | 13/05/2015 | | 18/05/2015 | |  | |
| ***3.1.4 Refinamento*** | 13/05/2015 | 18/05/2015 | | | 13/05/2015 | | 18/05/2015 | |  | |
| ***3.1.5 Help Online*** |  |  | | |  | |  | |  | |
| ***3.1.6 Testes*** | 13/05/2015 | 18/05/2015 | | | 13/05/2015 | | 18/05/2015 | |  | |
| ***3.1.7 Validação*** | 13/05/2015 | 18/05/2015 | | | 13/05/2015 | | 18/05/2015 | |  | |
| ***3.1.8 Refinamento de Requisitos*** | 13/05/2015 | 18/05/2015 | | | 13/05/2015 | | 18/05/2015 | |  | |
| ***3.1.3 Etapa 3.*** |  |  | | |  | |  | |  | |
| ***3.1.1 Gerenciar Funcionários*** |  |  | | |  | |  | |  | |
| ***3.1.1.1 Implementação*** | 14/05/2015 | 17/05/215 | | | 14/05/2015 | | 17/05/215 | |  | |
| ***3.1.1.2 Testes e Validação*** | 14/05/2015 | 17/05/215 | | | 14/05/2015 | | 17/05/215 | |  | |
| ***3.1.1.3 Refinamento*** | 14/05/2015 | 17/05/215 | | | 14/05/2015 | | 17/05/215 | |  | |
| ***3.1.2 Help Online*** |  | 17/05/215 | | |  | |  | |  | |
| ***3.1.3 Testes*** | 14/05/2015 | 17/05/215 | | | 14/05/2015 | | 17/05/215 | |  | |
| ***3.1.4 Validação*** | 14/05/2015 | 17/05/215 | | | 14/05/2015 | | 17/05/215 | |  | |
| ***3.1.5 Refinamento de Requisitos*** | 14/05/2015 | 17/05/215 | | | 14/05/2015 | | 17/05/215 | |  | |
| ***3.1.4 Etapa 4.*** |  |  | | |  | |  | |  | |
| ***3.1.1 Gerenciar Produtos*** | 01/05/2015 | 04/05/2015 | | | 01/05/2015 | | 04/05/2015 | |  | |
| ***3.1.1.1 Implementação*** | 01/05/2015 | 04/05/2015 | | | 01/05/2015 | | 04/05/2015 | |  | |
| ***3.1.1.2 Testes e Validação*** | 01/05/2015 | 04/05/2015 | | | 01/05/2015 | | 04/05/2015 | |  | |
| ***3.1.1.3 Refinamento*** | 01/05/2015 | 04/05/2015 | | | 01/05/2015 | | 04/05/2015 | |  | |
| ***3.1.2 Help Online*** | 01/05/2015 |  | | |  | |  | |  | |
| ***3.1.3 Testes*** | 01/05/2015 | 04/05/2015 | | | 01/05/2015 | | 04/05/2015 | |  | |
| ***3.1.4 Validação*** | 01/05/2015 | 04/05/2015 | | | 01/05/2015 | | 04/05/2015 | |  | |
| ***3.1.5 Refinamento de Requisitos*** | 01/05/2015 | 04/05/2015 | | | 01/05/2015 | | 04/05/2015 | |  | |
| ***3.1 Etapa 5.*** |  |  | | |  | |  | |  | |
| ***3.1.1 Gerenciar Serviços*** | 10/05/2015 | 10/05/2015 | | | 10/05/2015 | | 10/05/2015 | |  | |
| ***3.1.1.1 Implementação*** | 10/05/2015 | 10/05/2015 | | | 10/05/2015 | | 10/05/2015 | |  | |
| ***3.1.1.2 Testes e Validação*** | 10/05/2015 | 10/05/2015 | | | 10/05/2015 | | 10/05/2015 | |  | |
| ***3.1.1.3 Refinamento*** | 10/05/2015 | 10/05/2015 | | | 10/05/2015 | | 10/05/2015 | |  | |
| ***3.1.2 Help Online*** |  | 10/05/2015 | | | 10/05/2015 | | 10/05/2015 | |  | |
| ***3.1.3 Testes*** | 10/05/2015 | 10/05/2015 | | | 10/05/2015 | | 10/05/2015 | |  | |
| ***3.1.4 Validação*** | 10/05/2015 | 10/05/2015 | | | 10/05/2015 | | 10/05/2015 | |  | |
| ***3.1.5 Refinamento de Requisitos*** | 10/05/2015 | 10/05/2015 | | | 10/05/2015 | | 10/05/2015 | |  | |
| ***3.1 Etapa 1.*** |  |  | | |  | |  | |  | |
| ***3.1.1 Gerenciar Atendimento*** | 23/05/2015 | 27/05/2015 | | | 23/05/2015 | |  | |  | |
| ***3.1.1.1 Implementação*** | 23/05/2015 | 27/05/2015 | | | 23/05/2015 | |  | |  | |
| ***3.1.1.2 Testes e Validação*** | 23/05/2015 | 27/05/2015 | | | 23/05/2015 | |  | |  | |
| ***3.1.1.3 Refinamento*** | 23/05/2015 | 27/05/2015 | | | 23/05/2015 | |  | |  | |
| ***3.1.2 Help Online*** |  |  | | |  | |  | |  | |
| ***3.1.3 Testes*** | 23/05/2015 | 27/05/2015 | | | 23/05/2015 | |  | |  | |
| ***3.1.4 Validação*** | 23/05/2015 | 27/05/2015 | | | 23/05/2015 | |  | |  | |
| ***3.1.5 Refinamento de Requisitos*** | 23/05/2015 | 27/05/2015 | | | 23/05/2015 | |  | |  | |